附件4

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（水利防灾减灾工作费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

水利防灾减灾工作费:根据防汛应急方案安排市水旱灾害防御正常费，包含水利防灾减灾正常工作经费、信息系统运维保障费、防汛物资及电子设备政府采购尾款、演练培训宣传费、劳务派遣费、租车费、车辆运行保障费、规划编制、专家评审费及水电费、保密安全经费、防灾减灾调度中心综合物业管理服务，防灾减灾调度中心维修维护费等。

**（二）主要成效**

满足水旱灾害防御日常工作办公需要，保障水利设施度汛安全和抗旱保供。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标14个，实际完成14个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)中标成本节约率(%)，目标值3，完成值4.4，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)采购服务数量(项)，目标值3，完成值3，分值4，得分4。

2)接收劳务派遣人数(人)，目标值3，完成值3，分值4，得分4。

3)演练场次(场次)，目标值1，完成值1，分值4，得分4。

4)培训人次(人次)，目标值5，完成值5，分值4，得分4。

5)宣传次数(次)，目标值1，完成值5，分值4，得分4。

6)支付专家评审费人次(人次)，目标值4，完成值4，分值4，得分4。

7)支付预案编制进度次数(次)，目标值1，完成值1，分值4，得分4。

**2、质量指标**

1)网络维保合格率(%)，目标值90，完成值100，分值3，得分3。

2)视频会议保障率(%)，目标值90，完成值100，分值3，得分3。

3)车辆完好率(%)，目标值90，完成值100，分值3，得分3。

**3、时效指标**

1)年度内完成预案编制(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)水旱灾害防御问卷调查平均得分率(%)，目标值60，完成值80，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)受益群体满意度(%)，目标值85，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**