附件4

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（防洪设施维护经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。将维护设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常度汛。项目资金来源福州市财政。

**（二）主要成效**

支付合同款项数5项，防洪设施故障处置率95%，资金拨付及时率100%，资金使用108万。第三方运管单位提供就业岗位47人，支付对象满意率95%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用率(万元)，目标值100，完成值108，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)支付合同款项数(家)，目标值5，完成值5，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)防洪设施故障处置率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)第三方运管单位提供就业岗位(人)，目标值8，完成值47，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)支付对象满意率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**