附件4

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（林浦排涝闸站抢险救灾工程）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

本项目依据福州市人民政府专题会议纪要【2021】213号精神开展工作，并以《关于福州市林浦排涝闸站抢险救灾工程初步设计报告的批复》（榕水利批【2021】83号文）确定总投2522.38万元。项目为抢险加固工程，加固后确保安全度汛。

**（二）主要成效**

劳务派遣人数6人，故障发生率0，资金拨付及时性100%，工程维护率100%，年度完成投资额0，周围村民对水利设施的满意度100%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)工程维护率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)劳务派遣人数(人)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)故障发生率(%)，目标值10，完成值0，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)资金拨付及时性(%)，目标值90，完成值100，分值20，得分20。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)年度完成投资额(万)，目标值300，完成值0，分值30，得分0。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)周围村民对水利设施的满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 2023年财政无拨款

**（二）改进措施**

1. 2023年财政无拨款