附件4

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（2022年省级资金福州市水利工程项目安全监管）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

为做好2023年福州市在建水利工程、小水电站和水库安全隐患检查以及全市安全宣传教育培训等工作，通过政府购买服务方式，由第三方服务机构配合我局开展全市水利工程安全隐患检查和全市水利安全宣传教育培训等。

**（二）主要成效**

确保水利工程建设与运行管理安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)成本节约率(%)，目标值1.8，完成值1.85，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)安全检查数量(次数)，目标值88，完成值90，分值15，得分15。

**2、质量指标**

1)问题回查率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

**3、时效指标**

1)启动及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)检查覆盖县区比率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**