附件4

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（福州大学城片区节水型高校创建先行示范行动项目（2023年省级资金））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

打造一校一亮点（供排水一体化节水控水示范区建设、非常规水源利用示范区建设等）、实施节水型高校建设（完善供水计量系统、建设“节水器具+智能供水”示范点等）、实现网格化监管（部署“福州大学城片区节水示范监管平台”等）。

**（二）主要成效**

打造一校一亮点、实施节水型高校建设、实现网格化监管

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)财政投入总数(万元)，目标值300，完成值136.344，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)完成节水建设招标项目数量(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

**2、质量指标**

1)大学城内学校配合度(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

**3、时效指标**

1)项目开工时间(月)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)月节约用水量(万方)，目标值2，完成值2.711，分值30，得分30。

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**