附件4

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（山洪灾害防治建设项目（2022年度中央资金216万））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

财政专项审核报告书1508，根据《福建省2022年度山洪灾害防治项目实施方案》组织开展山洪灾害防治非工程措施建设，完成山洪灾害补充调查评价、完成市县网络安全建设，持续开展群防群测体系建设，大幅提升我市山洪灾害公共服务能力、监测预警能力和群测群防能力。

**（二）主要成效**

完成7个山洪灾害防治县共18个重点城集镇山洪灾害补充调查评价、完成市县网络安全建设、持续开展群防群测体系建设，大幅提升我市山洪灾害公共服务能力、监测预警能力和群测群防能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)信息化建设成本控制率(%)，目标值5，完成值3.3，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)采购货物数量(个、件、瓶、台、件、辆、套等)，目标值80，完成值796，分值15，得分15。

**2、质量指标**

1)设备无故障运行率(%)，目标值90，完成值98.35，分值15，得分15。

**3、时效指标**

1)系统故障修复响应时间(小时)，目标值48，完成值2，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)采购资金节约率(%)，目标值10，完成值19.79，分值30，得分30。

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)用户使用满意度(%)，目标值90，完成值93.92，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**