附件4

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（流域综合规划和市级水网建设规划编制经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

全面分析流域和区域水网建设基础和需求；合理确定流域和区域水网建设目标指标；科学谋划流域和区域水网建设布局。对外委托设计院编制。财政公共预算。正在准备开展政府采购。专项审核报告书（申报编号1736）

**（二）主要成效**

全面分析流域和区域水网建设基础和需求；合理确定流域和区域水网建设目标指标；科学谋划流域和区域水网建设布局。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)编制成本控制率(%)，目标值5，完成值4，分值5，得分5。

**2、社会成本指标**

1)项目管理人员与项目实施总人数之比(%)，目标值10，完成值52.17，分值5，得分5。

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)完成规划报告数量(本)，目标值2，完成值0，分值10，得分0。

**2、质量指标**

1)政府采购率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

**3、时效指标**

1)工作经费按时支付率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)报告正常使用年限(年)，目标值1，完成值5，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)规划报告使用人员满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**