附件4

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（水利工程建设管理专项）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

水利工程建设管理专项

**（二）主要成效**

安全生态水系综合治理河长25.66公里,堤防建设及岸线整治提升.

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)补助县（市）区数(个)，目标值4，完成值6，分值10，得分10。

2)补助县区当年完工河道长度(公里)，目标值20，完成值25.66，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)完工验收通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)投资计划完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)工程事故发生次数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)受益群体满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**