附件4

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（2023年省级第四批水利专项资金（水土保持生态村））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

**（二）主要成效**

综合治理水土流失面积5平方公里。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)水土流失综合治理项目补助标准(万元/平方公里)，目标值60，完成值59.86，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)水土保持生态村(个)，目标值6，完成值6，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)水土流失治理项目已建工程重大质量问题存在率(%)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。

**3、时效指标**

1)水土保持生态村建设项目按时开工率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

1)完成水土流失综合治理面积(平方公里)，目标值5，完成值5.012，分值30，得分30。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)项目受益群众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**