附件1：

福州市全面推行河长制实施方案责任清单

| 主要任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任人 | 参与单位 | 责任人 | 责任单位 | 责任人 | 启动时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加强水资源保护 | (1)落实最严格水资源管理制度，强化水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”的刚性约束。到2020年完成主要流域大樟溪(福州段)、敖江(福州段)水量分配方案;全市用水总量控制在36.7亿m3以内。 | 市水利局 | 陈济斌 | 市发改委 市建委 市经信委 市环保局 | 游通铃 陈漠诚 王国晓 郭海阳 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
|  | （2）优化农业生产结构，遏制农业粗放用水，大力发展节水灌溉。到2020新增恢复农田有效灌溉面积5万亩，发展节水灌溉面积2万亩，农田灌溉水有效系数达到0.58。 | 市水利局 | 陈济斌 | 市发改委 市农业局 市国土局 | 游通铃 翁芳明 郑章干 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
| 一、加强水资源保护 | （3）加强工业企业用水管理，建立节约用水管理制度，采用先进技术、工艺和设备，提高水的重复利用率。到2020年万元工业增加值用水量下降到42立方米以下，工业用水重复利用率达70%以上，规模以上企业工业用水重复利用率达到85.5%。 | 市经信委 | 王国晓 | 市发改委 市环保局 市建委 市水利局 | 游通铃 郭海阳陈漠诚 陈济斌 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
|  | （4）推进公共供水设施节水，加强城市自来水管网改造和供水设施的管理。到2020年公共供水管网漏损率控制在 12%以内，达到国家节水型城市标准要求。 | 市建委 | 陈漠诚 | 市水利局 | 陈济斌 | 市水务集团 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 陈宏景 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
| 一、加强水资源保护 | (5)加强流域水资源保护管理。到2020年重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到88%以上。 | 市水利局 | 陈济斌 | 市建委 市农业局 市林业局 市环保局 | 陈漠诚 翁芳明 童桂荣 郭海阳 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
| 二、加强水污染防治 | （1）落实《水污染防治行动计划》，明确防治目标和任务。 | 市环保局 | 郭海阳 | 市农业局 市水利局 市建委 市发改委 市国土局 市经信委 | 翁芳明 陈济斌 陈漠诚 游通铃 郑章干 王国晓 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
| 二、加强水污染防治 | (2)推进农业面源污染防治。到2020年全市生猪年出栏总量控制在200万头以内，全面完成可养区生猪规模养殖场标准化改造任务（2017年3月底前），规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到100%以上。 | 市农业局 | 翁芳明 | 市环保局 | 郭海阳 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
|  | (3)加强水产养殖规划。在2020年前，基本完成不符合养殖规划的网箱养殖清退。 | 市海洋渔业局 | 林海华 | 市环保局 市水利局 市农业局 | 郭海阳 陈济斌 翁芳明 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
| 二、加强水污染防治 | (4）推广科学施用农药等农业先进技术。2020年主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，化肥、农药利用率均达到40%以上。 | 市农业局 | 翁芳明 | 市环保局 | 郭海阳 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
|  | （5）加快污水管网建设，推进雨污分流，提高出水达标率。到2020年全市市城区污水处理率达到95%,县城区污水处理率达到90%,各类开 发区和工业园区污水基本实现全收集伍处理污水处理设施达到相关排放标准或再生利用要求。 | 市建委 | 陈漠诚 | 市环保局 市经信委 | 郭海阳 王国晓 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
| 二、加强水污染防治 | （6）强化重点工业污染防治。工业污染源监测实现与全国污染源监测数据管理信息系统连接，重点污染源自动监测和异常报警机制基本建立。 | 市环保局 | 郭海阳 | 市经信委 | 王国晓 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
| 三.加强水环境治理 | （1）强化水环境治理。到2020年全市主要流域水质达到或优于Ⅲ类比例总体达到90%以上，小流域水质达到或优于Ⅲ类比例总体达到90%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于98%，主要湖泊水库水质达标率总体达60%以上。 | 市环保局 | 郭海阳 | 市建委 市水利局 市海洋渔业局 市农业局 | 陈漠诚 陈济斌 林海华 翁芳明 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
| 三.加强水环境治理 | （2）加强近岸海域管理，到2020年近岸海域水质优良（Ⅰ、Ⅱ类）比例达到73.4%。 | 市海洋渔业局 | 林海华 | 市环保局 市水利局 市农业局 福州海事局 市建委 市经信委 市交通委 | 郭海阳 陈济斌 翁芳明 王华明 陈漠诚 王国晓 陈希治 | 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 连江县政府 罗源县政府 | 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 郑立敏 林心銮 | 2017年 | 2020年 |
|  | （3）加强黑臭水体治理，生活污水处理。到2020年福州市城区黑臭水体基本消除,县城区黑臭水体控制在10%以内，所有乡镇镇区生活污水处理设施实现全覆盖，行政村生活垃圾治理常态机制基本建立，75%以上行政村生活污水得到有效治理。 | 市建委 | 陈漠诚 | 市环保局 市农业局 市城管委 市国土局 市水利局 | 郭海阳 翁芳明 林 坦 郑章干 陈济斌 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
| 三.加强水环境治理 | （4）加强地下水保护,到2020年，地下水质量极差的比例控制在10%以内。 | 市国土局 市水利局 | 郑章干 陈济斌 | 市建委 市规划局 市环保局 | 陈漠诚 罗蜀榕 郭海阳 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
|  | （5）落实饮用水水源保护，开展饮用水水源区内违法建筑和排污口的清理，开展饮用水源规范化建设。乱占乱建、乱排乱倒、乱采砂、乱截流等“四乱”现象有效遏制，水生态、水环境面貌明显改善。 | 市环保局 市水利局 市建委 | 郭海阳 陈济斌 陈漠诚 | 市城管委 市国土局 市规划局 | 林 坦 郑章干 罗蜀榕 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
| 四.加强水生态修复 | （1）推进河流生态修复与保护。到2018年，全面完成流域面积50平方公里以上河流的河道岸线和河岸生态保护蓝线划定工作。 | 市水利局 | 陈济斌 | 市国土局 市规划局 | 郑章干 罗蜀榕 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
|  | （2）强化饮用水源水质监测。到2020年，县级以上集中式饮用水水源地基本实现水质自动监测。 | 市环保局 市建委 | 郭海阳 陈漠诚 | 市水利局 | 陈济斌 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
| 四.加强水生态修复 | （3）加强水土流失预防监督和综合治理，推进安全生态水系建设。到2020年全市建设安全生态水系419公里，水土流失率降至8%以内。 | 市水利局 | 陈济斌 | 市国土局 市林业局 市财政局 市农业局 | 郑章干 童桂荣 林中麟 翁芳明 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |
|  | （4）强化山水林田湖系统治理，加强水源涵养林和湿地公园建设。到2020年完成封山育林104万亩，森林覆盖率达到56%。 | 市林业局 市水利局 | 童桂荣 陈济斌 | 市园林局 市国土局 市海洋渔业局 市规划局 市农业局 | 杨晓 郑章干 林海华 罗蜀榕 翁芳明 | 鼓楼区政府 台江区政府 仓山区政府 晋安区政府 马尾区政府 福清市政府 长乐市政府 闽侯县政府 连江县政府 闽清县政府 罗源县政府 永泰县政府 高新区管委会 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 张 帆 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣 | 2017年 | 2020年 |