附件

福州市土壤污染防治行动计划实施方案责任清单

| 主要任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 参与单位 | 完成时限 | 启动时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、掌握土壤环境质量状况 |  |  |  |  |  |
| 1.全面开展土壤环境质量详查 | （1）制定详查方案。按照国家、省统一部署和技术规范，完成全市土壤污染状况详查实施方案编制。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市农业局、 市财政局 | 按省里安排 | 2017年 |
|  | （2）开展耕地、园地土壤详查。根据详查方案，分期分批分部门开展土壤污染状况详查，在2018年底前查明耕地、园地等农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市农业局、 市财政局 | 2018年底 | 详查方案完成后 |
|  | （3）开展重点行业企业用地土壤详查。在2020年底前查明金属冶炼、化工、石化、焦化、电镀、印染、医药、建陶、铅酸蓄电池、废物处理和资源化、畜禽养殖等重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市农业局、 市财政局 | 2020年底 | 详查方案完成后 |
|  | （4）定期调查：按照国家及省里有关要求，组织开展土壤环境质量状况定期调查，每10年开展1次。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市农业局、 市财政局 | 按省里安排 | 按省里安排 |
| 2.建立土壤环境监测体系 | （1）加强土壤环境监测能力建设。按照国家相关标准，依托地方环保科研机构，健全市、县两级环境监测机构建设，及时配备土壤环境质量监测所需仪器设备和人员，市级财政要加大对土壤环境监测等基础能力建设资金投入。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市农业局、 市海洋与渔业局、市财政局 | 长效 |  |
|  | （2）定期培训。组织开展全市土壤环境监测技术培训，每年至少1次。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市农业局、 市海洋与渔业局 | 按省里安排 | 按省里安排 |
|  | （3）布设国控、省控点位。根据全省统一部署，在2017年底前完成全市土壤环境质量国、省控监测点位设置，并按照国家统一规范开展监测和评价，根据上级要求或土壤环境保护需要适时调整、补充国、省控点位。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市农业局、 市海洋与渔业局、市林业局 | 2017年底 | 2017年 |
|  | （4）布设基础点位和风险点位。在耕地、园地、林地等布设土壤环境监测基础点位，每5年开展1次监测。选取蔬菜产业基地、果园和茶园集中分布区，选取饮用水水源地、重点行业企业用地及其影响区域等，布设土壤环境监测风险点位，每3年开展1次监测。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市农业局、 市海洋与渔业局、市林业局、 市经信委 | 按省里安排 | 按省里安排 |
| 3.构建土壤环境管理信息系统 | （1）制定工作方案。根据全省土壤环境管理信息系统建设方案，结合数字福州平台和全省生态环境大数据平台建设，制定福州市工作方案。 | 市环保局 | 市环保局、市数字办 | 按省里安排 | 2017年 |
|  | （2）完善管理系统。整合环保、国土、农业、科技、海洋与渔业、林业等现有土壤监测数据，统筹土壤环境监测数据采集网络，优化监测数据采集流程，2018年底前完成系统构建。 | 市环保局 | 市环保局、市数字办、市国土局、 市农业局、科技局、市海洋与渔业局、市经信委、市卫计委、市林业局、 市建委、市城管委 | 2018年底 | 完成工作方案后 |
|  | （3）实施数据动态更新。积极对接省、国家土壤环境信息化管理平台，对土壤监测数据实现动态更新。 | 市环保局 | 市环保局、市数字办、市国土局、 市农业局、市科技局、市海洋与渔业局、市经信委、市卫计委、市林业局、市规划局、市建委、市城管委 | 按省里安排 | 管理系统完成后 |
|  | （4）制定共享清单。提出土壤环境基础数据库和管理系统建设需求，编制资源共享目录，明确共享权限和方式，整合各类土壤环境监测资源，共享土壤污染状况调查、土壤污染状况详查、土壤环境质量例行监测、重点行业企业污染物排放、建设项目用地土壤环境质量、建设项目环评等数据。 | 市环保局 | 市环保局、市数字办、市国土局、 市农业局、市科技局、市海洋与渔业局、市经信委、市卫计委、市林业局、市规划局、市建委、市城管委 | 2018年 | 管理系统完成后 |
|  | （5）实施数据共享。市农业局负责共享农产品产地土壤重金属污染普查、主要农产品产地环境监测、测土配方施肥、农产品产地土壤环境例行监测、畜禽养殖废弃物处理处置、农药化肥使用量、废弃农药包装容器和废弃农膜处理处置、主要粮食作物区域分布与产量、果园与茶园产业基地分布与产量、蔬菜产业基地分布与产量等数据；市国土局负责共享多目标区域地球化学调查、农业地质调查评价、矿产资源开发、耕地分布与面积等数据；市数字办负责技术指导，协调数据汇聚；市经信委、市建委、市城管委、市卫计委、市林业局、市科技局、市海洋与渔业局等部门按各自职责共享土壤污染防治数据。 | 市环保局 | 市环保局、市数字办、市国土局、 市农业局、市科技局、市海洋与渔业局、市经信委、市卫计委、市林业局、市规划局、市建委、市城管委 | 长效 | 管理系统完成后 |
| 二、加强农用地保护与安全利用 |  |  |  |  |  |
| 1.划定农用地土壤环境质量类别 | （1）划定质量类别。 ①根据国家技术规范，按污染程度将全市农用地划分为优先保护类（未污染与轻微污染土壤）、安全利用类（轻度与中度污染土壤）、严格管控类（重度污染土壤）三个类别； ②以耕地和园地为重点，按质量类别制定相应管控措施，保障农产品产地环境安全。 | ①市环保局 ②市农业局 | 市环保局、市农业局、市国土局 | 按省里安排 | 按省里安排 |
|  | （2）开展分类试点。在福清、闽清两地开展耕地、园地土壤质量分类试点，2018年底前完成。 | 市农业局 | 市农业局、市国土局、市环保局 | 2018年底 | 按省里安排 |
|  | （3）开展类别划定。在试点基础上，有序推进全市耕地、园地土壤环境质量类别划定，2020年底前全面完成，经市政府批准后送省环保厅汇总审核后再报省人民政府审定。 | 市农业局 | 市农业局、市国土局、市环保局 | 2020年底 | 按省里安排 |
|  | （4）开展林地分类。逐步开展林地等其他农用地土壤环境质量类别划定工作。 | 市林业局 | 市林业局、市国土局、市环保局 | 按省里安排 | 按省里安排 |
|  | （5）实施动态更新。组织各县（市）区根据土地利用变更和土壤环境质量变化情况，每3年对各类别耕地、园地面积及分布等信息进行动态更新。 | 市国土局 | 市国土局、市农业局、市环保局 | 按省里安排 | 类别划定后 |
| 2.优先保护质量较好的农用地 | （1）实施严格保护。督促各县（市）区要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降；批准土地利用方式变更、调整时应明确耕作层土壤剥离再利用措施、责任主体和监管办法。 | 市国土局 | 市国土局、市农业局、市环保局 | 长效 | 类别划定后 |
|  | （2）加强政策扶持。在组织申报高标准农田建设项目、农业综合开发项目、农田水利建设项目时，应优先向保护类耕地集中的县（市）倾斜。 | 市发改委 | 市发改委、市农业局（农业项目）、市水利局（农田水利）、市国土局（土地整理）、市财政局（资金统筹） | 长效 | 类别划定后 |
|  | （3）制定保护方案。督促列为蔬菜、水果产业重点县（市）的福清、长乐、闽侯、闽清、永泰等地，制定土壤环境保护方案。 | 市农业局 | 市农业局、市国土局、市环保局、 市发改委、市经信委、市水利局、 市财政局 | 2017年底 | 2017年 |
|  | （4）防控企业污染。 ①禁止在优先保护类耕地和园地集中区域新建金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业； ②现有相关行业企业要采取新技术、新工艺，实施提标升级改造。 | ①市环保局 ②市经信委 | 市环保局、市经信委、市发改委、 市农业局、市国土局 | 长效 | 类别划定后 |
|  | （5）严格落实责任。对优先保护类耕地和园地面积显著减少或土壤环境质量下降的县（市）区，提请市政府采取预警提醒和约谈，环评限批、污染物排放总量控制等措施。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市农业局 | 长效 | 类别划定后 |
| 3.安全利用轻度和中度污染的农用地 | （1）制定保护措施。督促安全利用类耕地和园地集中分布的县（市）区结合当地主要农作物品种和种植习惯制定安全利用方案，建立防护隔离带、阻控污染源，采取施用改良剂、翻耕、种植绿肥等农艺调控及替代种植等措施，降低农产品超标风险。 | 市农业局 | 市农业局、市国土局 | 按省里安排 | 类别划定后 |
|  | （2）落实安全利用任务。督促各地强化农产品质量检测，到2020年，完成国家下达的受污染耕地安全利用任务。 | 市农业局 | 市农业局、市国土局 | 2020年 | 按省里安排 |
|  | （3）强化信息公开。市、县两级农业等有关部门要建立健全农产品质量检测和信息公开制度，扩大群众知情权。 | 市农业局 | 市农业局、市国土局 | 长效 | 2017年 |
| 4.严格管控污染程度较重的农用地 | （1）强化用途管制。 ①制定严格管控类耕地和园地用途清单，依法划定特定农产品的禁止生产区域，严禁种植食用农产品； ②组织开展严格管控类土壤周边区域的环境调查，对威胁地下水、饮用水水源安全的，督促各地制定环境风险管控方案，落实相关措施，并实施长期跟踪监控。 | ①市农业局 ②市环保局 | 市农业局、市环保局、市国土局（地下水）、市水利局（饮用水源地）、市农业局（农产品基地） | 分类完成后 | 类别划定后 |
|  | （2）加强污染治理。督促涉及重污染耕地的有关县（市）区，制定实施种植结构调整或退耕还林计划，到2020年，完成省里下达的治理任务。 | 市农业局 市林业局（退耕还林） | 市农业局、市林业局、市国土局、 市财政局 | 2020年 | 类别划定后 |
| 5.加强林地土壤环境管理 | （1）严格控制农药使用。督促各县（市）区要严格控制林地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药，推广应用高效、低毒、低残留农药替代品种和生物调控措施。 | 市林业局 | 市林业局、市市场监管局 | 长效 | 2017年起 |
|  | （2）加强林地土壤监管。建立产出食用林产品质量定期检测制度，发现超标的，要及时采取种植结构调整等措施。 | 市林业局 | 市林业局、市市场监管局 | 长效 | 2017年起 |
|  | （3）实施污染林地土壤修复。对林地土壤污染问题突出的区域，林业部门应开展土壤环境质量调查评估，督促地方开展治理修复。 | 市林业局 | 市林业局、市市场监管局 | 长效 | 详查完成后 |
| 三、严格建设用地环境风险管控 |  |  |  |  |  |
| 1.建立调查评估制度 | （1）制定实施办法。根据环保部制定的污染地块调查评估环境保护标准和和技术规范，制定建设用地环境风险管控实施办法。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市建委、 市城管委、市经信委 | 按省里安排 | 按省里安排 |
|  | （2）开展重点行业企业回收地的调查评估。自2017年起，对拟收回土地使用权的“重点行业企业”用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，有关部门互通信息，督促土地使用权人开展土壤环境状况调查评估，调查评估结果向所在地环保、国土、城乡规划部门备案；已经收回的，由负责回收的当地政府负责开展调查评估。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市规划局、 市建委、市城管委、市经信委、 市农业局 | 长效 | 2017年 |
|  | （3）开展重度污染农用地回收调查评估。 ①自2018年起，重度污染农用地转为城镇建设用地的，督促所在地县级人民政府负责开展调查评估，调查评估结果报送市级环保、城乡规划、国土资源部门备案； ②未按要求开展土壤环境状况调查评估与备案的，一律不得办理供地等相关手续。 | ①市环保局 ②市国土局 | 市环保局、市国土局、市规划局、 市农业局 | 长效 | 2018年 |
| 2.明确风险管控要求 | （1）制定污染地块名录及负面清单。自2017年起，组织各县（市）区结合土壤污染状况详查情况，以及建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。 | 市国土局 | 市国土局、市环保局、市规划局、 市建委、市城管委 | 长效 | 2017年 |
|  | （2）明确管制要求： ①对符合土壤环境质量要求的规划用地，可进入用地程序； ②暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，应督促所在县（市）区政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，限制人员进入、禁止土壤扰动，制定周边影响区域环境保护方案，每年至少开展1次土壤、地表水、地下水、空气环境监测； ③发现污染扩散的，责令相关责任方清理残留污染，有关责任主体要制定环境风险管控方案，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等工程和管理措施，防止污染进一步扩散。 | 市国土局 | 市国土局、市规划局、市环保局、 市建委、市城管委、市水利局 | 长效 | 制定名录及负面清单后 |
| 3.落实监管责任 | （1）融入“多规合一”。在土壤环境详查的基础上，将建设用地土壤环境管理要求纳入城乡规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求，将土壤污染地类和用途管制融入“多规合一”工作；在编制土地利用总体规划、城乡规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 | 市规划局（城乡规划、详规） 市国土局（土地规划、供地） | 市规划局、市国土局、市环保局 | 长效 | 制定名录及负面清单后 |
|  | （2）强化部门监管。 ①推动土壤环境质量信息的互通共享和业务管理的衔接协调，实行联动监管； ②城乡规划部门要结合土壤环境质量状况，加强城乡规划论证和审批管理； ③国土资源部门在土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节要将土壤环境质量状况纳入监管； ④加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估、污染地块治理与修复等活动的监管。 | ①④市环保局 ②市规划局 ③市国土局 | 市环保局、市规划局、市国土局、 市城管委、市建委 | 长效 | 制定名录及负面清单后 |
| 四、强化未污染土壤保护 |  |  |  |  |  |
| 1.强化空间布局管控 | （1）严守生态保护红线，在红线管控区域实施最严格的土地用途管制和产业退出机制。 | 市国土局（土地）市经信委（产业） | 市国土局、市经信委、市规划局、 市环保局、市发改委、市水利局、 市农业局、市林业局、市建委、 市城管委 | 长效 | 2017 |
|  | （2）产业园区和重点行业企业布局应严格遵循主体功能区规划和生态保护红线。 | 市经信委（园区） 市发改委（重点行业企业） | 市经信委、市发改委、市规划局、 市环保局、市国土局、市水利局、 市农业局、市林业局 | 长效 | 2017年 |
|  | （3）实施规划环评与建设项目环评联动机制。 | 市环保局 | 市环保局、市规划局、市发改委、 市国土局、市水利局、市农业局、 市林业局 | 长效 | 2017年 |
|  | （4）科学论证产业园区功能定位和空间布局，建立产业园区重点行业环境准入清单，加强重点项目布局论证。 | 市发改委 | 市发改委、市规划局、市经信委、 市国土局、市水利局、市农业局、 市林业局 | 长效 | 2017年 |
|  | （5）落实城镇总体规划和土地利用规划中城乡建设用地“三界四区”的土地用途管制。 | 市国土局 | 市国土局、市规划局 | 长效 | 2017年 |
|  | （6）科学规划布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，从规划源头上避免用地功能矛盾。 | 市规划局 | 市规划局、市城管委、市建委、 市经信委、市环保局 | 长效 | 2017年 |
|  | （6）严格执行相关行业企业布局选址要求，督促当地政府有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 | 市经信委 | 市经信委、市环保局 | 长效 | 2017年 |
| 2.加强海岸带环境保护 | （1）督促沿海各县（市）区加强滩涂环境保护监管执法，依法严查向滩涂排放污染物环境违法行为。 | 市海渔局（海域） 市环保局（陆源） | 市海渔局、市环保局、市国土局、 市建委、市林业局、市农业局、 福州港口管理局、福州海事局 | 长效 | 2017年开始 |
|  | （2）加强自然海岸线保护力度，严格控制在海岸带范围内开挖山体、开采矿产、围填海等改变地形地貌和海域自然属性的活动，按照海岸带环境容量和资源承载力，对开发强度、时序实施分类指导和严格控制，到2020年，大陆自然岸线保有率不低于41.78%。 | 市海渔局（滩涂） 市国土局（海岸） | 市海渔局、市国土局、市林业局、 市农业局、福州港口管理局、 福州海事局 | 2020 | 2017年 |
|  | （3）加大滩涂生态养殖扶持力度，推广“低碳养殖”，鼓励沿海县（市）区逐年减少饵料使用量。 | 市海渔局 | 市海渔局、市农业局 | 长效 | 2017年 |
|  | （4）加强滩涂环境、海洋沉积物监测和海产品质量监控，及时发布信息，加强预警监管。 | 市海渔局 | 市海洋与渔业局 | 长效 | 2017年 |
| 3.防范建设用地新增污染 | （1）签订责任书。自2017年起，县（市）区人民政府要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开。 | 市环保局 | 市环保局、市经信委 | 长效 | 2017年 |
|  | （2）落实环评及“三同时”要求。对排放重点污染物的建设项目，环评时须增加土壤环境影响和土壤污染防范具体措施，严格落实土壤污染防治的环保“三同时”制度。 | 市环保局 | 市环保局、市经信委 | 长效 | 2017年 |
| 五、严格各类污染源监管 |  |  |  |  |  |
| 1.严控工矿业污染 | （1）加强日常监管。 ①在2017年底前，确定并上报土壤环境重点监管企业名单，每年更新1次； ②督促列入重点监管的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，每3年对重点监管企业周边区域至少开展1次土壤环境监测，定期开展重点行业企业环境污染治理设施运行情况巡查，督促企业及时采取措施确保设施正常运行。 | 市环保局 | 市环保局、市经信委 | ①2017年底②按省里安排 | ①2017年 ②按省里安排 |
|  | （2）规范企业拆除活动。加强全市重点行业企业拆除活动的环境监管，督促企业在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，事先应制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地环保、经信部门备案，监督企业按规范拆除。 | 市环保局 | 市环保局、市经信委 | 长效 | 2017年 |
|  | （3）严防矿产开发污染。 ①在2017年底前完成历史遗留尾矿库土壤污染排查，督促地方制定综合整治方案，优先在集中式饮用水水源地上游和永久基本农田周边地区开展整治工作；2018年底前完成有重点监管尾矿库企业的环境安全隐患排查和风险评估； ②严防矿产开发污染。督促企业完善污染治理设施，储备应急物质，按规定编制、报备环境应急预案。 | ①市国土局 ②市环保局 | 市国土局、市环保局、市安监局、 市经信委 | ①2017年、2018年底 ②2018年底 | 2017年 |
|  | （4）严防重金属污染。严格执行重金属污染物排放标准，提高电镀、电器电子、设备制造、化工、建材、制革、铅酸蓄电池等行业准入门槛，开展环境综合整治，降低重金属污染物排放量，推动企业在稳定达标排放的基础上进行深度治理。 | 市环保局 | 市环保局、市经信委、市发改委 | 长效 | 2017年 |
|  | （5）规范废物处置。开展重点行业企业及大宗固体废物的堆存场所排查和整治，在2017年底前制定完成整治方案并有序实施。 | 市环保局 | 市环保局、市商务局、市国土局、 市城管委、市市经信委 | 2017年底 | 2017年 |
|  | （6）规范废物处置。在大型石化产业基地、以化工为主导行业的工业园区、电镀专业集中区，研究建设危险废物贮存处置设施。 | 市环保局 | 市环保局、市商务局、市经信委 | 按省里安排 | 按省里安排 |
|  | （7）规范废物处置。加强废旧电子电器、废旧机动车、船舶等拆解企业的环境监管，防止污染土壤和地下水。 | 市环保局 | 市环保局、市经信委 | 长效 | 2017年 |
| 2.严控制农业污染 | （1）严格总量控制。“十三五”期间全市生猪出栏量控制在200万头内，2016年底前完成5000头以上养殖场标准化改造，其余在2017年底前完成。 | 市农业局 | 市农业局、市财政局、市环保局 | 分期：2016年底，2017年6月底 | 2016年 |
|  | （2）规范在线监控。所有规模化养殖场安装在线监控设施并实施联网。 | 市环保局 | 市环保局、市农业局、市财政局 | 2020年底 | 2018年 |
|  | （3）加强综合利用。推广先进农业循环利用工艺技术和种养殖相结合的生态模式，在福清、闽侯规划建设区域性的畜禽粪便处理利用设施。 | 市农业局 | 市农业局、市财政局、市环保局 | 2018年底 | 2018年 |
|  | （4）合理使用化肥。积极推进化肥施用零增长行动，鼓励农民增施有机肥，减少化肥使用量，2020年底前，全市测土配方施肥技术推广面积不低于769万亩（次），测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，主要农作物化肥利用率达到40%以上，有机肥养分还田率达到60%。 | 市农业局 | 市农业局、市供销社 | 2020年底 | 2017年 |
|  | （5）减少农药使用。在福清、长乐、闽侯、闽清、永泰等水稻、蔬菜、水果集中区重点推行农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控技术，建设1-2个绿色防控技术示范县，2020年底前，全市推广应用面积达80万亩以上，农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上。 | 市农业局 | 市农业局、市供销社 | 2020年底 | 2017年 |
|  | （6）加强平台监管。在2017年6月底前建成全市农药、兽药监管信息平台，制定以绿色生态为导向的农业补贴制度。 | 市农业局 | 市农业局、市供销社 | 2017年6月 | 2017年 |
|  | （7）加强农业废弃物回收利用。建立农药包装废弃物和农膜回收处理体系，建设农村定点有偿回收农药包装废弃物和农膜站点。2017年起，选取1-2个蔬菜、水果优势产区的县（市）开展试点工作，到2020年，实现全市废弃农膜回收率达到80%以上。 | 市农业局 | 市农业局、市供销社 | 2020年底 | 2017年 |
|  | （8）加强灌溉水水质管理。组织各县（市）区每年至少开展1次主要灌溉水水源的水质监测。灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准。 | 市水利局 | 市水利局、市农业局 | 长效 | 按省里安排 |
| 3.严控生活污染控制 | （1）完善环保设施。 ①加快推进农村生活污水设施建设，至2020年底前全市70%以上行政村覆盖农村污水处理设施； ②所有行政村生活垃圾得到有效治理任务。 | ①市建委 ②市城管委 | 市建委、市城管委、市发改委、 市农业局、市环保局、市财政局 | 2020年底 | 2017年 |
|  | （2）加强设施监管。 ①开展市红庙岭垃圾综合处理场、市红庙岭垃圾焚烧发电有限公司，有关县（市）区在用、停用和已封场的生活垃圾填埋场及垃圾焚烧厂周边土壤环境状况的调查评估；②开展市红庙岭垃圾填埋场和垃圾渗滤液处理的环境影响后评价工作。 | 市城管委 | ①市城管委、市建委、市环保局 ②市城管委、市环保局 | 2018年底 | 2017年 |
|  | （3）规范污泥处置。规范污泥无害化处置，加大生活污水处理厂污泥去向检查力度，到2020年，全市生活污水处理厂污泥无害化处置率达到90%以上。 | 市建委 | 市建委、市环保局 | 2020年底 | 2017年 |
| 六、开展污染治理与修复 |  |  |  |  |  |
| 1.明确治理与修复主体 | （1）落实治理主体。按照“谁污染，谁治理”原则，督促造成地块土壤污染的单位或个人承担治理与修复的主体责任；责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任；责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地政府依法承担相关责任。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市城管委、 市建委 | 长效 | 2017年 |
|  | （2）落实治理责任。责任主体怠于承担相关责任的，督促当地政府可以依法委托第三方机构代为履行，相关费用由责任主体承担，环境保护部门要依法对怠于承担相关责任的主体进行处罚。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市城管委、 市建委 | 长效 | 2017年 |
| 2.有序开展治理与修复 | （1）制定治理与修复规划。组织各县（市）区，在2018年底前，以影响农产品质量和人居环境安全的突出土壤污染问题为重点，制定土壤污染治理与修复规划，报省环保厅备案。 | 市环保局 | 市环保局、市农业局、市规划局、 市建委、市城管委、市国土局 | 2018年底 | 按省里安排 |
|  | （2）明确治理与修复重点。 ①在福州市城区和各县（市）的城市规划区范围内，以拟开发建设居住、商业、学校、医疗和养老机构等项目的污染地块为重点，开展治理与修复； ②农用地要根据土壤污染程度、环境风险及其影响范围，确定治理与修复的重点区域，到2020年完成国家下达的治理与修复任务。 | ①市环保局 ②市国土局 | 市环保局、市国土局、市农业局、 市规划局、市城管委、市建委 | ①长效 ②2020年 | ①完成调查起 ②按省里安排 |
| 3.强化治理与修复工程监管 | （1）加强施工监管。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止二次污染；需要转运污染土壤的，有关责任单位要制定转运方案，提前向所在地和接收地市环保局报告；项目实施所在地环保局要牵头加强土壤治理与修复工程施工期环境监管，督促责任单位设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施。 | 市环保局 | 市环保局、市城管委、市建委、 市规划局、市农业局、市国土局、 市发改委 | 长效 | 实施修复起 |
|  | （2）开展修复评估。工程完工后，督促责任单位要委托第三方机构对治理与修复效果进行评估，结果向社会公开。 | 市环保局 | 市环保局、市城管委、市建委、市规划局、市农业局、市国土局、市发改委 | 长效 | 完成修复起 |
|  | （3）落实修复责任。实行土壤污染治理与修复终身责任制，市环保局要加强对第三方机构的指导、监督，建立相关机构的诚信档案，将第三方机构诚信档案纳入社会信用信息管理平台。 | 市环保局 | 市环保局、市城管委、市建委、 市规划局、市农业局、市国土局、 市发改委 | 长效 | 长效 |
| 4.监督目标任务落实 | （1）建立调度机制。各县（市）区每半年向市环保局报告土壤污染治理与修复工作进展情况，市环保局牵头向省环保厅报告工作进展。 | 市环保局 | 市环保局、市城管委、市建委、 市规划局、市农业局、市国土局 | 长效 | 实施修复后 |
|  | （2）建立通报制度。市环保局牵头定期通报有关情况，并会同有关部门进行督导检查。 | 市环保局 | 各有关单位 | 长效 | 实施修复后 |
|  | （3）建立评估制度。市环保局会同有关部门按照国家关于土壤污染治理与修复成效评估的技术规定，对土壤污染治理与修复成效进行综合评估，结果向社会公开。 | 市环保局 | 各有关单位 | 长效 | 实施修复后 |
| （七）推进土壤污染防治先行先试 |  |  |  |  |  |
| 1.开展土壤环境治理市场化试点 | 积极探索利用市场化机制推进我市土壤环境保护，着力在政府购买服务、推行土壤环境污染第三方治理、培育壮大一批土壤环境保护产业龙头企业等方面开展试点，提高土壤污染防治的专业化水平。 | 市发改委 | 市发改委、市环保局、市经信委、 市财政局 | 长效 | 2017年 |
| 2.开展土壤污染治理与修复试点示范 | 在2017年底前在闽清、福清启动1-2个土壤污染治理与修复试点示范工程建设，打造一批土壤污染治理与修复典型案例。 | 市环保局 | 市环保局、市规划局、市农业局、 市国土局、市科技局、市财政局 | 2017年底 | 2017年 |
| （八）加强科技支撑力度 |  |  |  |  |  |
| 1.开展土壤污染防治研究 | （1）安排科技计划项目支持土壤污染防治研究。 | 市科技局 | 市科技局、市环保局、市财政局 | 长效 | 2017年 |
|  | （2）依托省内外相关高等学校、科研院所、企业等科研单位，研发、推广应用受污染耕地安全利用和治理与修复技术，工矿企业污染地块的调查评估、风险管控、治理与修复技术；引进先进适用装备和高效低成本功能材料（药剂），强化卫星遥感技术应用等。 | 市环保局 | 市环保局、市发改委、市科技局、 市财政局、市经信委、市国土局、 市建委、市城管委、市农业局、 市海渔局、市林业局、福州海事局 | 长效 | 2017年 |
|  | （3）近岸水域污染监控点布设的研究和应用。 | 市海洋与渔业局 | 市海渔局 | 长效 | 2017年 |
| 2.加强适用技术推广力度 | （1）大力支持土壤污染治理修复研究与应用，完善科技成果转化机制。 | 市科技局 | 市科技局、市环保局、市发改委、 市经信委、市国土局、市建委、 市城管委、市农业局 | 长效 | 2017年 |
|  | （2）充分发挥海峡技术转移公共服务平台等成果转化平台作用，推动环保产业科技成果转移转化。 | 市发改委 | 市发改委、市环保局、市科技局、 市经信委、市国土局、市建委、 市城管委、市农业局 | 长效 | 2017年 |
|  | （3）积极开展土壤污染防治合作研究与技术交流，重点引进土壤环境调查、污染风险诊断评估、污染地块治理与修复等先进技术和管理经验。 | 市环保局 | 市环保局、市科技局、市发改委、 市经信委、市国土局、市建委、 市城管委、市农业局 | 长效 | 2017年 |
|  | （4）建立健全监督机制，加强对土壤污染治理与修复从业单位的监管。 | 市环保局 | 市环保局 | 长效 | 2017年 |
| （九）构建土壤污染防治体系 |  |  |  |  |  |
| 1.完善土壤管理体系 | （1）配合制定污染地块、农用地土壤环境管理办法，废弃农膜回收利用和农药包装废弃物回收处理等相关规定。 | 市农业局 | 市农业局、市法制办、市市场监管局、市国土局、市建委、市城管委、 市经信委、市林业局、市水利局、 市环保局 | 2020年 | 按照省里 |
|  | （2）配合制定土壤环境损害鉴定、土壤环境监测、调查评估、风险管控、治理与修复等技术指导文件。 | 市环保局 | 市环保局、市场监管局、市国土局、市建委、市城管委、市经信委、 市林业局、市水利局、市海渔局 | 按省里安排 | 按省里安排 |
|  | （3）制定畜禽养殖废弃物综合利用等技术规范。 | 市农业局 | 市农业局 | 2017年 |  |
|  | （4）到2020年，全市基本形成土壤环境监督管理、环境监测、调查评估、损害鉴定、风险管控、治理与修复等方面的制度体系。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市农业局、 市经信委、市建委、市城管委、 市林业局、市海渔局 | 2020年 | 按省里安排 |
| 2.加强环境监管执法 | （1）明确监管重点。重点监测土壤中铬、汞、铅、镉、砷、铜、镍等重金属，重点监管“重点行业企业”，以及水稻、蔬菜、水果产业重点区、集中式饮用水水源地、城镇建成区。 | 市环保局 | 市环保局、市经信委、市国土局、 市建委、市城管委、市农业局 | 长效 | 2017年 |
|  | （3）加大执法力度。将土壤环境执法纳入全市环境监管网格化管理平台；建立环保、公安等多部门联合执法机制；完善环境行政执法和司法的衔接工作机制，推动环保、公安等执法案件信息录入共享，巩固和提升执法效果；开展重点行业企业专项环境执法。 | 市环保局 | 市环保局、市经信委、市公安局、 市国土局、市建委、市城管委、 市农业局 | 长效 | 2017年 |
| 3.加大财政投入 | （1）市、县两级财政要加大土壤污染防治的投入力度，主要用于土壤环境调查与监测评估、日常监督管理能力建设、科技研发、试点示范等土壤污染防治工作。 | 市财政局 | 市财政局、市环保局、市发改委、 市经信委、市国土局、市农业局、 市水利局 | 长效 | 2017年 |
|  | （2）统筹相关财政资金，将农业综合开发、高标准农田建设、农田水利建设、耕地保护与质量提升、测土配方施肥等涉农资金，更多用于优先保护类耕地集中的县（市）区。 | 市财政局 | 市财政局、市发改委、市国土局、 市农业局、市水利局 | 长效 | 2017年 |
|  | （3）全面落实国家、省扶持有机肥生产、废弃农膜、农药包装废弃物回收处理等企业的激励政策。 | 市农业局 | 市农业局、市财政局 | 长效 | 2017年 |
| 4.发展绿色金融 | 鼓励各类金融机构加大对重大土壤污染防治项目发放绿色信贷的力度。支持银行和土壤污染治理与修复企业发行绿色债券，鼓励对绿色信贷资产实行证券化。探索在重点行业推行环境污染责任保险制度。 | 市金融办 | 市金融办、市财政局、市发改委、 市环保局 | 长效 | 2017年 |
| 5.加强社会监督 | 根据土壤环境质量监测和调查结果，适时公布各县（市）区土壤环境状况；督促重点行业企业依据有关规定公开企业环境信息。鼓励公众通过福州市“12345”政府公共服务系统、“12369”环保热线等途径，对污染土壤的环境违法行为进行监督。鼓励社团、企业、民间环保组织参与土壤污染防治工作。 | 市环保局 | 市环保局、市国土局、市建委、 市经信委、市城管委、市农业局、 市林业局 | 长效 | 2018年 |
| 6.推动公益诉讼 | 市、县（市）区检察机关可依法督促或者支持法律规定的机关或者有关社会组织对污染土壤等环境违法行为提起公益诉讼。没有适格主体或者适格主体不提起诉讼，但社会公共利益仍处于受侵害状态的，检察机关可以依法向人民法院提起公益诉讼。市、县（市）区政府和有关部门应当积极配合司法机关的监督、诉讼及相关案件办理工作。 | 市检察院 市中院 | 市检察院、市中院、市国土局、 市环保局、市建委、市城管委、 市水利局、市农业局、市林业局 | 长效 | 2017年 |
| 7.开展宣传教育 | （1）结合职能和管理对象制定土壤环境保护宣传教育工作方案,大力普及土壤污染防治相关知识，加强法律法规政策宣传解读；把土壤环境保护宣传教育融入党校和行政学院教育培训、党政机关、企事业单位、学校、工厂、社区、农村等环境保护宣传和培训工作，营造保护土壤环境的良好社会氛围。 |  | 市委宣传部、市委组织部、市环保局、市文广新局、市教育局、市国土局、市建委、市城管委、市经信委、 市规划局、市农业局、市粮食局 | 长效 | 2017年 |
| （十）严格落实目标考核 |  |  |  |  |  |
| 1.落实政府和部门责任 | 督促各地把土壤污染防治工作纳入重要议事日程，根据省、市土壤污染防治行动计划实施方案制定本地方土壤污染防治工作方案。 | 市环保局 | 市环保局 | 2017年6月 | 2017年 |
| 2.落实部门职责 | （1）根据各自职责对土壤污染防治工作实施监督管理，乡镇人民政府、街道办事处配合有关部门开展土壤污染防治。 | 市环保局 | 各相关部门 | 长效 | 2017年 |
|  | （2）牵头单位在监督检查、组织协调等工作中发现其他单位存在推诿扯皮、工作效率低下等机关效能问题的，将按规定移送市效能办处理。 | 各牵头单位 | 各相关部门 | 长效 | 2017年 |
| 3.落实企业责任 | 督促可能造成土壤污染的企业要将土壤污染防治纳入企业环境风险评估，加强环境安全隐患排查和风险防控，按规定编制和报备突发环境事件应急预案，定期开展环境应急演练。企业和单位因生产、经营活动或突发环境事件导致土壤污染的，应承担相应的法律责任和经济责任。企业环境违法行为将纳入社会信用体系。 | 市环保局 | 各相关部门 | 长效 | 2017年 |
| 4.加强部门协调 | （1）成立市土壤污染防治工作领导小组，建立土壤污染防治工作联席会议制度，定期研究解决重大问题，领导小组下设办公室，挂靠市环保局。 | 市环保局 | 各相关部门 | 长效 | 2017年 |
|  | （2）各县（市）区人民政府、高新区管委会、市直各有关部门在每年12月底前，向市土壤污染防治工作领导小组办公室报送本年度土壤污染防治工作进展情况。 | 市环保局 | 各相关部门 | 长效 | 2017年 |
|  | （3）市土壤污染防治工作领导小组办公室牵头在每年1月底前，将上一年度工作进展情况向市政府报告。 | 市环保局 | 各相关部门 | 长效 | 2017年 |
| 5.严格考核评估 | （1）签订责任书。将土壤污染防治目标责任考核纳入县（市）区党政领导生态环境保护目标责任考核体系、以及福州市环保督查工作内容。市政府与各县（市）区政府、高新区管委会签订土壤污染防治目标责任书，明确年度考核内容，公布考核结果。 | 市环保局 | 市环保局、市委组织部 | 长效 | 按省里安排 |
|  | （2）强化考核应用。 ①市审计局将经审定后的土壤污染防治目标责任考核结果作为地方自然资源资产负债表和党政领导干部自然资源资产离任审计的重要内容； ②把考核结果作为对地方领导班子、领导干部及市直部门主要负责人综合考评的重要参考； ③将考核结果作为土壤污染防治相关资金分配的重要参考依据。 | ①市审计局 ②市委组织部 ③市财政局 | 市审计局、市委组织部、市财政局、市统计局、市环保局 | 长效 | 开展考核后 |
|  | （3）落实责任追究。 ①对年度考核结果较差或未通过考核的县（市）区，提出限期整改意见，整改完成前，视情况对涉及可能造成土壤污染的建设项目提请予以环评限批； ②对整改仍不到位的，市政府将依法依纪进行责任追究。对在评估考核中瞒报、谎报的，予以通报批评，对有关人员区分情节轻重，予以诫勉、责令公开道歉、组织处理等；对盲目决策造成严重土壤污染问题的，按照党政同责的有关要求，相关负责人需要承担责任的，要依纪予以处理； ③涉嫌犯罪的，要依法追究刑事责任，并移交司法机关处理； ④已经调离、提拔或者退休的，依法依纪实行终身责任追究。 | ①市环保局 ②④市监察局 ③市公安局 | 市环保局、市监察局、市公安局、 市委组织部 | 长效 | 开展考核后 |
|  | （4）阻碍国家机关工作人员依法执行职务或者其他违反治安管理有关规定的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市公安局 | 市公安局、市环保局 | 长效 | 开展考核后 |

注：1.市直部门机构设置及承担的生态环保职能发生改变时，有关部门要按新的职责分工做好工作衔接，并函告市环保局。

2.以上工作均需各县（市）区人民政府、高新区管委会负责落实。